EFREI - I2

Référence : I2-CRA-V1

Edition:1

Nombre de pages : 16

Date : vendredi 21 décembre 2001

*****

Tsunami Microsystems

tsunami@efrei.fr

# Compte Rendu d’Avancement

# Projet Magelan GO

| Le Rédacteur | Le chef de Projet | Le responsable qualité |
| --- | --- | --- |
| Nom : Tsunami Signature | Nom : Olivier Tristan Signature | Nom : Xavier Nicollet Signature |

Sommaire

1.	- Avancement technique	3

1.1.	* Le module de cartographie 3D	3

1.2.	* Le module timer	3

1.3.	* Le module de communication	3

1.4.	* Le module bibliothèque mathématique	4

1.5.	* Le module de base de données	5

1.6.	* Le module de la barre de navigation	6

2.	- Points durs identifiés	7

2.1.	* Le module de cartographie 3D	7

2.2.	* Le module timer	7

2.3.	* Le module de communication	7

2.4.	* Le module base de données	7

3.	- Avancement de la documentation	9

4.	- Comparaison entre budget prévisionnel et les consommations	10

5.	- Justification des écarts entre le prévisionnel (budget et planning) et le réel	10

6.	- Liste des réunions de l’équipe	10

6.1.	* 1er réunion	11

6.2.	* 2è réunion	12

6.3.	* 3è réunion	13

6.4.	* 4è réunion	14

6.5.	* 5è réunion	15

6.6.	* 6è réunion	16

## - Avancement technique

### * Le module de cartographie 3D

Il a fallu d'abord définir les outils utilisés pour la réalisation du module.

- OpenGL pour la partie 3D.

OpenGL est une bibliothèque très puissante et simple à utiliser pour réaliser des applications 3D. OpenGL est utilisé pour de nombreux jeux en 3D ainsi que dans des logiciels professionnels extrêmement réputés (et coûteux) comme Catia, Maya, 3DSMax ...

- QT pour l'intégration au reste du projet.

La bibliothèque QT est l'outil de base de notre projet, il est donc indispensable que le module de cartographie 3D puisse interagir avec le reste du projet en utilisant également QT.

QT étant une bibliothèque extrêmement puissante et complète, elle intègre OpenGL: à l'intérieur d'une application QT on peut faire fonctionner parfaitement du code en OpenGL.

Après avoir défini les outils, il a fallu étudier la documentation des API de QT et OpenGL ainsi que de nombreux tutoriaux.

Le but est de comprendre le fonctionnement des bibliothèques QT et OpenGL pour ensuite pouvoir sans difficulté définir la structure du module.

La structure du module est achevée, le résultat se trouvant sous la forme de schémas UML.

Actuellement, la base du module a été programmé en utilisant QT et OpenGL: le code de la sphère avec une texture représentant la terre est achevé.

### * Le module de cartographie 2D

Tout d’abord, nous avons cherché comment représenter au mieux la carte en deux dimensions et la représentation des bateaux sur cette carte.

Nous avons choisi de représenter la carte accompagnée de deux modules : une légende explicative des couleurs choisies, les données concernant le bateau ou le port sélectionné. D'autre par, il a été choisit d'intégrer l'interface au reste de l'application. Ainsi, il sera possible depuis l'interface de visualisation, de sélectionner un bateau et de modifier ses caractéristiques.

D'autre part, nous avons commencé a étudier la bibliothèque QT. La gestion des images est assez aisée mais nous voulons avoir une image de très bonne qualité, nous avons donc eu de très gros problèmes pour charger une image JPG de 24 Mo en mémoire, elle prenait alors 100 Mo en mémoire ce qui est énorme. D'autre part, l'image mettait une éternité a s'afficher donc c'etait complètement inutilisable. Afin de solutionner de problème, nous avons décidé de découper l'image en portion de l'image principale pour n'afficher que les zones qui nous intéressaient. Nous avons alors été confrontés au problème de découper l'image, il a fallut une quantité de mémoire impressionnante pour faire le découpage.

Nous avons donc utilisé un outil externe sur le serveur d'EFREI LINUX pour découper l'image en 100 images distinctes. En pratique, il s'agissait d'un script qui réalisait l'interfaçage avec Image Magic (logiciel de traitement d'image professionnel en environnement Unix).

D'autre part, nous avons aussi étudié les autres composants QT pour faire le reste de l'interface.

Points durs identifiés :

Nous avons d’abord eu ces petits problèmes d'implémentation (optimisation de l'affichage) qui ont été réglés. Nous nous trouvons maintenant avec un problème un peut plus compliqué qui est l'implémentation détaillée de la communication avec le module de base de donnée et plus généralement l'intégration du module de cartographie  dans l'application.

D'autre part, il a été très difficile de déterminer à qui appartenaient certaines parties du projet (comme le calcul des chemins par exemple). Dans la suite du projet, nous auront la STB pour référence, nous ne devrions plus avoir ce genre de problèmes si notre projet est bien conçu.

### * Le module timer

Le module timer consiste en une simple interface graphique en QT pour permettre à l'armateur de sélectionner la base de temps.

Ainsi l'armateur peut accélérer le temps pour permettre des démonstrations du logiciel.

Le timer est un simple élément graphique dérivé du type QComboBox de la bibliothèque QT.

L'interaction entre le timer et le reste du projet à été défini à l'aide de schémas UML.

La programmation du timer sera très rapide et dépend de l'état d'avancement du module temps réel avec lequel le timer communique.

### * Le module de communication

- le moteur

Les premières étapes ont été d’apprendre les mécanismes de la communication réseau.

Des que nous avons assimiler le fonctionnement nous avons réfléchi à la manière de l’implémenter en C++. La bibliothèque QT fourni un certain nombre de classe dont QSocket et QSocketServer qui encapsulent les fonctions système qui permettent d’accéder au réseau.

Nous avons donc commencé un prototype pour tester ces classes et comprendre leur fonctionnement.

Nous avons commencé à implémenter le moteur du module de communication. Notre architecture étant du type client serveur nous avons donc réaliser 2 modules : un serveur et un client.

- La liste des clients connectés est mise à jour par le serveur et envoyé aux clients.

- Le client peut sélectionner le ou les clients à  qui on veut envoyer le message texte.

- Un message peut être envoyé d’un client connecté à un autre client connecté ou non.

Il reste encore à gérer les problèmes de déconnections non prévu qui pourraient arriver en cas de problème de réseaux.

Les messages qui sont envoyés à un client non connecté ne sont pas encore sauvegardés et sont pour l’instant perdu.

Les liaisons entre le moteur et l’interface sont à améliorer.

- l’ihm

Le module de communication doit pouvoir envoyer et recevoir des messages entre différents utilisateurs. De part cette simple phrase, on peut associer ce module à une sorte d’ICQ, c est à dire une interface de communication client/serveur.

La représentation graphique et le l’implémentation de ce logiciel connu du grand public, nous a semblé des mieux fais et nous avons donc décider d’en reprendre le concept.

Pour résumer, les clients s’envoient des messages par boîte de dialogue et celle-ci perdure tant que la fenêtre n’est pas fermée. On peut ainsi suivre une conversation dans une même fenêtre et ainsi avoir un historique.

Chaque fenêtre dépendant de l’interlocuteur.

Parti de cette hypothèse, nous avons pris la décision d’étudier les composants de la bibliothèque QT qui permettront d’obtenir un rendu graphique du même ordre.

C’est à dire des fenêtres de message, des listes déroutantes…

Nous avons commencé à réaliser une ébauche d’interface afin de présenter au reste de l’équipe afin d’avoir leur avis, que ce soit au niveau ergonomique qu’au niveau du rendu.

Leurs retours ont été plus que positifs.

### * Le module bibliothèque mathématique

Nous avons commencé à chercher les formulent mathématiques nécessaires pour toutes les fonctions mathématiques.

Ce travail consiste à chercher sur Internet les différents algorithmes de conversion d’un système de coordonnée à un autre.

Nous avons également réfléchi aux manières de stocker les chemins afin que leur utilisation pour le module carte 2D soit des plus simple.

### * Le module de base de données

A ce jour, nous avons intégré les gadgets que nous utiliserons dans la bibliothèque QT, de cette même bibliothèque, nous avons établi le jeu de fonctions que nous utiliserons pour gérer les requêtes à la base de données, et enfin, nous avons intégré le langage SQL et l'installation physique de logiciel de gestion de bases de données lui-même (à savoir PostgreSQL).

- widgets QT (ou gadgets en français)

Notre gadget graphique servant à afficher une liste avec possibilité de surligner ses éléments utilisera le gadget QListBox qui permet entre autre d'afficher une image avec un texte superposé. Nous avons aussi déterminé que les opérations principales sont gérées en interne par les classes de QT, ainsi pour récupérer un élément d'une QListBox (classe QListBoxItem), l'opérateur [index] permet de récupérer l'entrée numéro index.

L'interface graphique basique est générée automatiquement par le logiciel de programmation QTDesigner, l'interface est ainsi crée graphiquement, et les évènements sont définis de la même façon.

- QT-SQL

La bibliothèque QT utilise un système centralisé de gestion de base de donnée SQL. On définie une connexion (Type de base, adresse, login, mot de passe) via l'interface de programmation, puis via l'instantiation de la classe Qsqlquery avec une requête SQL écrite dans une chaîne de caractère comme paramètre, on récupère la table des résultats dans via la fonction values (numéro de colonne) de l'instance. À chaque appel de la méthode next de cette même instance, on passe à la ligne suivante du résultat de la requête.

Rien de plus simple.

- Le langage SQL

Le langage SQL (Simple Query Langage) nous permet de formuler des requêtes simples sur la base de données. Chaque requête se structure autour d'un schéma simple: sélection (SELECT), origine(FROM), restriction (WHERE), contraintes (HAVING, etc...).

- Installation de PostGreSQL

La base de donnée PostGreSQL s'installe facilement sous n'importe quel système. La gestion des utilisateurs se fait via la modification d'une table système propre au logiciel. Le super utilisateur de cette base se nomme postgres par défaut, il a tout les droit, mais heureusement, aucun mot de passe. Donc seul l'administrateur peut se connecter sous son nom. Il convient tout de même de modifier le fichier de configuration de cette base pour être sûr qu'aucune connexion non désirée puisse avoir lieu.

### * Le module de la barre de navigation

Pour réaliser le module de la barre de navigation et l'intégrer au reste du projet on utilise les librairies QT.

Dans ce module une barre de navigation sera représentée sous forme de graphique. Le capitaine pourra tourner cette barre de navigation pour choisir le cap de son navire. Il aura également la possibilité de modifier la vitesse du bateau grâce à une scrollbar.

Il faudra également programmer l'interaction entre l'utilisateur (le capitaine) utilisant cette barre de navigation et le reste du projet (carte 2D, base de données...).

## - Points durs identifiés

### * Le module de cartographie 3D

Il faut programmer maintenant l'interaction entre l'utilisateur et la sphère ainsi que le reste de Magelan Global Operator ce qui constitue bien évidemment la partie la plus importante et la plus difficile de ce module.

Le module 3D est peu dépendant des autres modules du projet et sera finalisé très vite, bien avant le reste du projet.

### * Le module timer

Le module timer ne pose pas de difficulté particulière, il faut seulement bien définir la fonction qui permettra au timer d'indiqué au module temps réel que la base de temps a été modifiée.

### * Le module de communication

Le fait que les messages n’arrivent pas tous dans la même fenêtre, il est plus difficile de modéliser les classes et leurs interactions.

Un des difficultés lors de la programmation du moteur était le système d’identification : lors de la connections : le client doit dans un premier temps s’identifier aux serveurs puis le serveur lui transmet la liste des autres personnes connectées. C’est une fois la liste reçue que le client peut enfin envoyer le message. Donc pour tester l’envoie d’un message il fallait que les étapes soient réalisées.

Un autre point dure est la gestion des messages en attente. En effet il doit être possible d’envoyer un message à un utilisateur qui n’est pas connecté (on vérifie au préalable qu’il existe). Dés que le destinataire du message se logue il faudra transmettre les donnés.

### * Le module base de données

Seulement quelques points durs ont été détectés. Tout d'abord l'appréhension même de la bibliothèque QT, et ensuite la création de notre gadget personnalisé.

- QT

Notre principale peur se trouve dans l'implémentation et la réalisation de l'interface graphique de notre module d'édition. En effet, il est assez difficile de visualiser d'une manière simple et claire les différentes interactions non pas du traitement, mais des composants graphiques entre eux. Il est évident qu'une légère mise à niveau est nécessaire. Ce point dur sera facilement surmontable si nous trouvons le temps de nous exercer sur des exemples se rapprochant de notre module.

- Gadget Personnalisé

Ce gadget est une "amélioration" d'un gadget QT déjà existant QListBox, ce gadget permet d'afficher une image avec du texte. Notre gadget devra donc comporter les fonctions permettant de changer la couleur du surlignement, mais aussi de gérer la recherche et toutes les autres opérations avancées non gérées par la liste basique. Ces méthodes sont la mise à jour et la récupération des éléments présents. Ce dernier point, encore flou, risque de nous poser de sérieux problèmes.

## - Avancement de la documentation

Pour tout les modules la documentation comprend tous les schémas UML:

uses case

scénarios

diagramme de séquences

diagramme de classes complet

diagramme de classes simplifié

et ainsi que la description des fonctions membres des classes principales des modules

## - Comparaison entre budget prévisionnel et les consommations

Dans la PTC Tsunami avait estimer que 190 Heures de travail serait nécessaire pour  effectuer pendant la première itération dans de bonne condition. La quantité de travail à été sous évaluer. En effet 280 heures ont été consommer.

## - Justification des écarts entre le prévisionnel (budget et planning) et le réel

On peut justifier les écarts entre le prévisionnel et le réel par le fait que le temps pris par les réunions à mal été maîtriser. En effet nous avions décidé que chaque réunion prenne fin uniquement quand tout les problèmes posés sont résolus .. Comme le niveau d’analyse était poussé de nombreux problèmes difficile à résoudre ont été mises à jours. Les réunions ont  duré 15h30*8 personnes

Nous pensions que la première phase du projet serait moins longue que les autres phase car il n’était pas nécessaire de coder. Or nous avons sous estimé le temps nécessaire à l’analyse et à l’apprentissage : plus de 100 heures supplémentaire. En effet il nous était nécessaire d’apprendre de nouvelles techniques de programmation graphique, la programmation réseaux, l’accès au base de données, la programmation OpenGl...

Enfin certain d’entre nous ont commencé à coder pour mettre en application leurs connaissances nouvellement acquises : Ce temps passé à coder n’était pas prévu=56 heures.

Cependant ont peut considérer que ce temps dépensé à l’analyse, et à l’apprentissage est un investissement qui permettra de réduire la duré des autres phases du développement

## - Liste des réunions de l’équipe

Réunions effectuées pour le projet Magelan Global Operator.

Nous avons effectué de nombreuses réunions, nous ne présenterons ici que les réunions importantes où tout les membres du projet sans exception étaient réunis.

Nous sommes également très régulièrement ensemble en cours, nous avons donc discuté de nombreuses fois du projet de manière non formel.

La majeure partie des réunions se sont déroulés dans les salles de TD de l'EFREI qui étaient libres.

### * 1er réunion

Date: 26/10/2001

Durée: 2h30

Ordre du jour: réflexion sur le sujet et découpage du projet en modules

Objectifs:

- Découpage du projet en modules

- Répartition des modules pour chaque binôme

Liste des présents: aucun absent

Décisions prises:

- Constitution des binômes et attribution des modules:

Module SQL et contrôle de la navigation

Laurent Gomez + Romain Chantereau

Modules réseau et authentification

Vianney Lançon + Olivier Tristan

Module cartographie 2D

Xavier Nicollet + Florent Manens

Modules cartographie 3D et bibliothèque mathématique

Tanguy Krotoff + Daniel Werner

- Désignation du chef de projet

- Utilisation de la bibliothèque graphique QT qui correspond exactement aux besoins du projet car elle contient un module pour l'accès aux bases de données SQL, un module OpenGL, un module de communication réseau, un module d'affichage 2D, et de plus elle est portable puisqu'elle fonctionne sous Unix, MacOS X et Windows. Enfin la bibliothèque QT est entièrement objet et programmée en C++ et extrêmement facile à utiliser

- Création d'un module de cartographie 3D avec utilisation de la bibliothèque OpenGL qui est particulièrement adapté à la programmation d'une terre en 3D

### * 2è réunion

Date: 27/10/2001

Durée: 1h30

Ordre du jour: la lettre de motivation et le trombinoscope

Objectifs:

- Rédaction de la lettre de motivation et du trombinoscope

Liste des présents: aucun absent

Décisions prises:

- Nom de l'entreprise: Tsunami Microsystems

- Nom du projet: Magelan Global Operator

- Réalisation du logo de Tsunami Microsystems

- Réalisation du logo du logiciel Magelan Global Operator

### * 3è réunion

Date: 09/11/2001

Durée: 1h00

Ordre du jour: réalisation du PTC

Objectifs:

- Répartition des tâches

Liste des présents: aucun absent

Décisions prises:

- Répartition des tâches:

Présentation de la société: Olivier Tristan

Lotissement, prix et délais: Vianney Lançon

Justificatif des prix et obligations du client: Tanguy Krotoff

Compréhension du problème: Laurent Gomez et Romain Chantereau

Plannings (Ms Project): Daniel Werner

Organisation du développement: Florent Manens

### * 4è réunion

Date: 13/11/2001

Durée: 3h30

Ordre du jour: réalisation du PTC

Objectifs:

- Mise en commun des différents parties pour le PTC

- Mise en page du PTC

Liste des présents: aucun absent

Décisions prises:

- Aucune décision prise

### * 5è réunion

Date: 17/11/2001

Durée: 3h30

Ordre du jour: réalisation de la STB.V1, du DA.V0 et d'un CRA

Objectifs:

- Répartitions des tâches

Liste des présents: aucun absent

Décisions prises:

- Répartition des tâches pour la réalisation de la STB.V1, du DA.V0 et d'un CRA

Réalisations des diagrammes UML pour chaque module

CRA pour chaque module

Intégration de chaque module dans la STB: Daniel Werner

Liste des réunions, qualité du code: Tanguy Krotoff

Intégration de chaque module dans le DA: Olivier Tristan et Vianney Lançon

- Rappels sur UML

Pour chaque module il faut:

uses case

scénarios

diagramme de séquences

diagramme de classes complet

diagramme de classes simplifié

- Présentation de la structure des modules par chaque binôme au tableau

### * 6è réunion

Date: 21/11/2001

Durée: 3h30

Ordre du jour: réalisation de la STB.V1, du DA.V0 et d'un CRA

Objectifs:

- Intégration de toutes les parties

- Mise en page

Liste des présents: aucun absent

Décisions prises:

- Mise en commun des différentes parties pour la STB.V1, le DA.V0 et le CRA

- Mise en page et impression des rapports

## Rappel de l’organigramme